**Projektantrag**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektname: | Studentenheim Gösting |
| Projektnummer: | 2024-001 |
| **Projektantrag** |  |
| Ausgangslage | Rohbau vorhanden  LWL und Stromanschluss vorhanden.  Leitungen und Anschlüsse verlegt |
| Projektziele: | Server-Aufbau – Netzwerk Implementierung -Studentenheim   * Funktionierender Server für ca. 120 Workstation * Aufbau und Dokumentation * Gewährleistung des laufenden Betriebs (Wartung ec.) * Sicher Zugang zum WWW (Firewall und https Abwicklung) |
| Meilensteine | * Kostenvoranschlag für Hard und Software ist vorhanden * Funktionalität der Hardware und Software ist getestet * Volllast nach Eröffnung des Studentenheimes ist positiv abgeschlossen. |
| Termine | 25.09.2024 Aufbau Hard- und Software  05.10.2024 Test  10.10.2024 Übergabe |
| Personenaufwand | 120 Stunden 2 Personen |
| Projekttätigkeiten | * Aufbau und Installation * Testung * Dokumentation * Evaluierung nach Stichtag |
| Projektergebnisse | Vollfunktionsfähiges Netzwerk vorhanden inkl. der notwendigen Dokumentation vor Ort und beim Kunden vorhanden. |
| **Projektorganisation** |  |
| Auftraggeber | ÖWGS |
| Projektleiter | Martin |
| Projektmitglieder | Georg  Tom |